## Slide 1
Projektové řízení
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA

## Slide 2
Projekt
2
Jedinečný proces, sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.
(ISO 10006)
Projekt je dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní produkt nebo službu.
(Project Management Body of Knowledge)

## Slide 3
Vlastnosti projektu
3
Dočasnost projektu znamená, že každý projekt má svůj časový rámec, tj. má předem určen svůj začátek a konec.
Unikátnost znamená, že projekt je více méně neopakovatelný. Mohou se sice opakovat typové projekty, vždy se však budou lišit časem, výsledkem, rozpočtem a zdroji.
Unikátnost a dočasnost tak odlišují projekt od institucionálního procesu, který se provádí opakovaně.

## Slide 4
Vlastnosti projektu
4
Cíl - produkt / služba tj. funkčnost/ parametry,
Kvalita, s jakou má být cíl realizován (tj. kvantifikované parametry výsledného produktu/služby),
Zdroje, za pomocí kterých bude cíl naplněn,
Čas, ve kterém je třeba odevzdat hotový produkt/službu,
Náklady - tj. rozpočet, který bude čerpán,
Rizika, pro přípravu postupů, jak se jim vyhnout nebo co dělat, pokud nastanou, omezení, která projekt budou ovlivňovat.

## Slide 5
Rozdíl mezi projektem a běžnou podnikatelskou rutinou
5
Definován začátek a konec
Neopakovatelnost projektu
Hodnota projektu … i více než roční příjem firmy
Riziko projektu … značné
Know how … zkušenosti z projektu až po jeho ukončení
Struktura týmu … dočasná
Doba výcviku k projektovému řízení … měří se počtem projektu

## Slide 6
Projektově orientovaná firma
6
V současnosti vzhledem k probíhajícím změnám podnikatelského prostředí, narůstá význam řízení projektu.
Výhody, když řídíte firmu projektově:
Organizační flexibilita (projekty jako dočasné organizace)
Delegování a decentralizace manažerské odpovědnosti (štíhlé organizace)
Organizační integrace (kooperace mezi různými útvary)
Zajištění kvality
Orientace na cíle – projekty jako cílové určené úkoly
Akceptování projektových výstupů
Soustavné učení a rozvoj organizace

## Slide 7
Projektově orientovaná firma
7
Lidé, kteří pracují v projektech jsou kreativní, podporují zpětnou vazbu, nabízí nové příležitosti, jsou motivovaní, jejich osobní růst a rozvoj je až 5x větší než ve firmě klasické.
Lze vědomě aplikovat projektové řízení jako strategii řízení (úpravy v organizační a komunikační struktuře)

## Slide 8
Projektové fáze
8
1. Fáze koncepční
Definice projektového návrhu (záměru) a jeho konfrontace s možnostmi:
formulaci základních záměrů,
hodnocení přínosů a dopadů realizace projektu,
odhady nákladů a času potřebného na vlastní realizaci,
předběžné analýzy rizik.
Tato fáze by měla vyústit např. ve studii proveditelnosti.

## Slide 9
Projektové fáze
9
2. Fáze plánu
Sestavení projektu:
specifikace cílů,
Identifikace zdrojů (personálních, materiálních, finančních),
nastavení realistického časového rámce,
specifikace propočtu nákladů,
přesnější definice rizik a předpokladů včetně návrhu omezení jejich dopadů,
příprava detailních plánů na realizaci projektu.

## Slide 10
Projektové fáze
10
3. Fáze realizace
Realizace a administrativní ukončení projektu
řízení prací a subdodávek,
kontrola postupu podle časového plánu a rozpočtu,
řízení komunikace uvnitř projektového týmu a komunikace s poskytovatelem dotace,
řízení změn,
kontrola kvality a účinnosti dosažení jednotlivých dílčích cílů,
řízení rizik,
administrativní a finanční ukončení dotované části projektu.

## Slide 11
Projektové fáze
11
4. Fáze předání
Provoz a udržitelnost výsledků projektu
dochází k začlenění předmětu projektu do existujících organizačních systémů uživatele projektu,
probíhá hodnocení technologických, sociálních a ekonomických dopadů realizovaného projektu v rámci předpokladů daných v návrhu projektu,
je zpracována zpětná vazba pro plánování dalších projektů,
probíhá průběžné vyhodnocení projektu (například na roční bázi).

## Slide 12
Projektový trojúhelník
12
kvalita
čas
náklady
Čas ve srovnání s plánem,
Náklady ve srovnání s rozpočtem,
Kvalita projektu ve srovnání s cíli projektu
Propojenost ukazatelů – nutno hledat vyvážené
řešení

## Slide 13
Vyhledávání projektových témat
13
Dva přístupy
Peníze následují vizi…
Vize následuje peníze…

## Slide 14
Zvyšování hodnoty projektu
14
Hodnota projektu = Rozdíl mezi stavem před realizací projektu a stavem po jeho realizaci.
Hodnotu lze posuzovat z hlediska:
přínosu pro žadatele
přínosu pro partnery
přínosu pro cílové skupiny
přínosu pro vyhlašovatele programu
Hodnotu lze posuzovat v oblasti:
Finanční
Ekonomické
Sociální
Politické

## Slide 15
Plánování přípravy projektu
15
Formulace problému
Studium výzvy (aktivity, které budou podporovány; míra podpory – velikost projektů, kofinancování; způsob podpory – zálohové, průběžné či konečné platby)
Formulace projektových záměrů, které jsou potřebné a podporovatelné – CO? PROČ? KDE? KDY? ZA KOLIK? JAK? S KÝM?
Zjištění souladu projektového záměru s místními a regionálními koncepcemi

## Slide 16
Plánování přípravy projektu
16
5. Uvědomění si svých možností a limitů (finanční – kofinancování, dluhová služba, schopnost získat úvěr; administrativní – právní subjektivita, realizační tým, kdo projekt připraví; stav připravenosti projektu – času na přípravu; hledání partnerů; udržitelnost výsledků projektu

## Slide 17
Vlastní projekt
17
Vytvoříte si vlastní projekt

## Slide 18
Osnova projektové žádosti
18
Název projektu (plný název, zkrácený název) – důležitý; měl by vystihovat obsah projektu a podstatu aktivit.
Identifikace projektu (zahájení, ukončení, území dopadu,…).
Identifikace předkladatele a příp. partnera/ů projektu (nejdůležitější uvedení zkušeností).
Popis projektu, zdůvodnění potřebnosti, stručný obsah, inovativnost, přidaná hodnota projektu.
Cíle projektu (výstupy, kterých má být dosaženo).
Popis klíčových aktivit.
Monitorovací indikátory.
Analýza cílových skupin – problémy, přínosy získané projektem.

## Slide 19
Osnova projektové žádosti
19
9. Rozpočet projektu.
10. Veřejné zakázky.
11. Časový harmonogram projektu.
12. Analýza rizik a popis opatření k jejich eliminaci.
13. Rozpočet projektu.
14. Vazba na horizontální témata.
15. Veřejná podpora.
16. Publicita projektu.
17. Přílohy (bezdlužnost, studie proveditelnosti, doklad o právní subjektivitě, prohlášení o zapojení partnera/ů, podrobný popis CS, …)
V některých projektech se řeší udržitelnost.

## Slide 20
Osnova projektové žádosti
20
https://mseu.mssf.cz/
https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx

## Slide 21
Řízení projektů
21
Řízení projektů
Podpis smlouvy (smluvní podmínky – časový a finanční plán realizace projektu)
Výběrová řízení na dodavatele
Hlášení o změnách (PN a NN)
MZ (zprávy o realizaci projektu), ŽOP
Ukončení projektu (prokazatelné uzavření všech aktivit projektu, ZZ, žádost – konečná platba)

## Slide 22
Realizace projektu
22
Co se skrývá pod každodenním řízení projektu?
Zvládání termínů a časového postupu projektu.
Řízení rozpočtu.
Upravování projektu ve vztahu k vývoji potřeb.
Z výše uvedeného plyne nutnost řízení změn.
Řízení rizik.
Komunikace o projektu pro zachování zájmu nositelů zájmů.
Interní komunikace projektového týmu.
Měření výkonů, kvality.
Nakupování externích služeb.
Dokumentace, psaní MZ o realizaci.
SW prostředky (MS Project, Excel atd.).

## Slide 23
Úspěšný žadatel
23
Nezanedbat přípravnou fázi projektu (čas)
Přesně zformulovat svůj projektový záměr
Pracovat v týmu při přípravě i při realizaci
Seznámit se s podmínkami programu
Být realista při tvorbě rozpočtu
Komunikovat s administrátorem programu
Kontrolovat externího zpracovatele
V případě úspěchu číst a dodržovat smlouvu (podmínky apod.)

## Slide 24
Mýty
24
Musím znát všechny směrnice a nařízení EK
Projekt musím psát v angličtině
O projektu rozhoduje Brusel
Čím delší „slohové cvičení“ tím lépe
Na to nikdo nepřijde – papír snese všechno
Napsat projekt je tak těžké, že to normální smrtelník nemůže zvládnout sám
Nebudu obtěžovat úředníky s otázkami, ještě si na mě zasednou
O projektech už je dopředu rozhodnuto